Anexo IV - PROCEDIMENTO PARA SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

- Objetivo

Este documento contém informações sobre os processos de Subcontratação de Serviços e tem por objetivo orientar aos fornecedores, gestores e todos os demais públicos envolvidos neste processo, quando da necessidade de subcontratar qualquer atividade sob contrato com a Fundação Renova de forma que todos os requisitos inerentes a este processo sejam adequadamente seguidos.

- Definição de Subcontratação de Serviços

Ocorre quando a empresa contratada terceiriza atividades que fazem parte ou não do objeto do contrato mantendo incólume a relação jurídica existente entre a terceirizada e a contratante.

A subcontratação está definida na lei n°75-1334 de 31 dezembro de 1975 como uma operação pela qual uma empresa, denominada contratante, confia a uma outra, denominada subcontratada, o cuidado de executar debaixo da responsabilidade dele, tudo ou parte da execução de um determinado contrato, concluído com o Empreendedor.

- Situações em que pode ocorrer uma Subcontratação

- O objeto do contrato comporta uma execução complexa, onde algumas fases apresentem uma especificidade que a contratada não possua e que possa ou deve ser obrigatoriamente desempenhada por outro especialista, sem que isso acarrete prejuízo para a Fundação Renova.

- Há um aumento temporário da demanda de serviços que não foi prevista inicialmente quando da contratação do serviço;

- Há necessidade de recursos ou apoio logístico adicionais que não se caracterizam como objeto direto do contrato;

- O valor da subcontratação é inferior a 40% do montante contratual.

Em se tratando de outros casos, não é viável deixar que tal fato ocorra, pois corre-se sério risco com referência à inidoneidade da subcontratada e à solidariedade do tomador dos serviços em relação aos aspectos de saúde e segurança e ao recolhimento dos encargos sociais e tributos correspondentes.

- Orientações para Subcontratação de Serviços

Quaisquer solicitações de subcontratações sem pagamento direto pela Fundação Renova à Subcontratada devem ser encaminhadas por escrito pela Contratada ao Gestor do Contrato conforme modelo no Anexo, estabelecendo a justificativa técnica para a respectiva subcontratação.

Caso haja necessidade de pagamento direto à empresa subcontratada, a subcontratação deverá ser conduzida pela GERÊNCIA DE SERVIÇOS CONTRATADOS que será responsável pela análise e renegociação de preços, em conformidade com os procedimentos em vigor.

- A subcontratação refere-se à parte do objeto do contrato e deverá ser formalmente solicitada pela CONTRATADA com as devidas justificativas ao GESTOR DO CONTRATO e autorizada formalmente pelo próprio após consulta à GERÊNCIA DE SERVIÇOS CONTRATADOS, GERÊNCIA JURÍDICA e GERÊNCIA DE SEGURANÇA NO TRABALHO de acordo com a característica da atividade a ser subcontratada.

- As atividades consideradas como “ATIVIDADES PERIFÉRICAS”, de acordo com as

definições no parágrafo 4.2.1, não necessariamente necessitam do parecer das

gerências citadas no parágrafo anterior conforme determinado na  Figura 01 –     FLUXOGRAMA DE PROCESSO DE SUBCONTRATAÇÃO.

Neste caso será necessário verificar apenas se a empresa indicada para

subcontratação está bloqueada no Cadastro de Fornecedores da Fundação Renova,

através de consulta à transação XK03 – Dados de Bloqueio de Fornecedor – no

SAP-MM.

4.2.1 ATIVIDADES PERIFÉRICAS:

São consideradas ATIVIDADES PERIFÉRICAS aquelas que reúnem todas as

características abaixo relacionadas:

- Baixo Custo (<R$10.000,00);

  - Curta duração (no máximo 30 dias);

  - Não é inerente ao objeto do contrato;

  - Risco de Saúde e Segurança Trivial ou Tolerável.

  - No caso das atividades não caracterizadas como ATIVIDADES PERIFÉRICAS, o

GESTOR DO CONTRATO deverá obrigatoriamente consultar as gerências citadas no parágrafo 4.1.

A GERÊNCIA DE SERVIÇOS CONTRATADOS deverá realizar as seguintes pesquisas

para qualificação da empresa a ser subcontratada:

  - Receita Federal:

    - Comprovante de Inscrição da situação cadastral

    - Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à                               Dívida Ativa da União (CND)

- Sintegra:

    - Status Inscrição Estadual

- Serasa:

  - Credit Riskscoring, que indica a probabilidade de a empresa tornar-se

inadimplente em um horizonte de previsão de 6 ou 12 meses.

- Caixa Econômica Ferderal (CEF):

  - Certidão Negativa de FGTS

- Cadastro de Fornecedores:

  - Bloqueio / Dados Cadastrais

A GERÊNCIA JURÍDICA verifica se a empresa a ser subcontratada possui contenda jurídica contra a Fundação Renova.

Caso o risco de Saúde e Segurança seja > Tolerável, o GESTOR DE CONTRATO deverá encaminhar o processo à GERÊNCIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO a qual orientará à contratada sobre todos os procedimentos necessários para qualificação da Subcontratada.

A subcontratada deverá se submeter a todos os procedimentos necessários relativos à qualificação de segurança de acordo com o nível de risco correspondente à atividade a ser executada.

A figuras 02 e 03 - FLUXOGRAMA DE PROCESSO DE SUBCONTRATAÇÃO – PARTE 02 e 03 demonstram o encaminhamento deste processo.

4.4 Toda e qualquer recomendação ou observação em relação às empresas a serem

Subcontratadas, elaborada pela GERÊNCIA DE SERVIÇOS CONTRATADOS, pela

GERÊNCIA JURÍDICA ou pela GERÊNCIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO durante a

vigência do contrato, deve ser homologada pelo GESTOR DO CONTRATO, sendo de

sua total responsabilidade acatar ou não as recomendações recebidas. Porém, se

a recomendação ou observação for efetivada ainda na fase de concorrência, a

responsabilidade pela homologação será do ANALISTA DE COMPRAS DE SERVIÇOS,

uma vez que o processo de contratação ainda não foi concluído.

- Caso a subcontratação seja aprovada, caberá ao Gestor do Contrato solicitar ao fornecedor uma declaração da empresa a ser subcontratada concordando com as obrigações do contrato firmado entre a Contratada e a Fundação Renova, seguindo o modelo abaixo:

A subcontratada deverá ser orientada para, além dos documentos mencionados, encaminhar ao Gestor do Contrato, mensalmente, junto com a documentação de cobrança, todos os documentos solicitados pelo Contrato com a Contratada.

“Toda subcontratação deve ser previamente e formalmente autorizada pelo gestor e há que se conhecer o teor do contrato celebrado entre a Contratada e a Subcontratada, deixando claro que, em qualquer hipótese, a responsabilidade é sempre da Contratada”.

ANEXO

À Fundação Renova

Rodovia do Sol ES 060 s/n

Anchieta – E.S.

A/C:

REF.: SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA  SUBCONTRATAÇÃO

Pedido de Compra / Contrato:

Prazo de Inicio:

Prazo de  Término:

Gestor Fundação Renova do Contrato:

Objeto do Contrato:

Local da Prestação do Serviço:

Prezado Senhor,

Solicitamos através da presente a AUTORIZAÇÃO PARA SUBCONTRATAÇÃO da empresa abaixo indicada para execução dos serviços descritos:

EMPRESA:

CNPJ:

OBJETO DA SUBCONTRATAÇÃO:

JUSTIFICATIVA:

PERIODO:

Segue em anexo cópia dos seguintes documentos para pré-qualificação:

•	CONTRATO SOCIAL E ULTIMA ALTERAÇÃO

•	CNPJ

•	FGTS – CRF – CERTIDÃO NEGATIVA

•	INSS – CERTIDÃO DE REGULARIDADE

•	CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

•	CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS

•	CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS

•	CERTIDÃO DE PROTESTOS E TÍTULOS

•	CERTIDÃO DE CONCORDATA E FALÊNCIA

•	CERTIDÃO DE REGISTRO NA ENTIDADE DE CLASSE DA EMPRESA (ex CREA)

•	DECLARAÇÃO DA SUBCONTRATADA EM PAPEL TIMBRADO

Declaramos:

- que a empresa subcontratada NÃO EMITIRÁ FATURA CONTRA A Fundação Renova

- ter conhecimento de que a subcontratação somente poderá ser efetivada após aprovação formal da Fundação Renova;

- ter conhecimento de que a subcontratada seguirá e atenderá a todos os procedimentos de nossa contratação junto a Fundação Renova;

- ter conhecimento que após esta pré-qualificação, a subcontratada deverá demonstrar os mesmos documentos exigidos para comprovação relativa à capacidade jurídica e técnica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;

- a subcontratada indicada é empresa especializada na área objeto da subcontratação, e não poderá contemplar a atividade fim de nosso contrato junto a Fundação Renova.

Figura 01 – FLUXOGRAMA DE PROCESSO DE SUBCONTRATAÇÃO – PARTE 01.

Figura 02 – FLUXOGRAMA DE PROCESSO DE SUBCONTRATAÇÃO – PARTE 02.

Figura 03 – FLUXOGRAMA DE PROCESSO DE SUBCONTRATAÇÃO – PARTE 03.